慧眼设计手册
# 1 文档信息
## 1.1 版本信息

版本号	描述	链接
V1.1	初始版本
V1.2	优化设计手册的结构，增强指导性	本文档

## 1.2 重要特征
* 文档与项目相匹配的结构，且为可复用框架

## 1.3 修订历史

时间	描述	原因
2023_0729	完成初版编写，除结项报告外其他内容均实现

# 2 设计规范
## 2.1 规范简要
为了突出项目规范的重要性，特地将规范建立的来源进行了简化，生成了一份规范简要，放在项目的readme链接中，以便快速熟悉整个项目的各个部分的代码风格。如下可以快速预览该规范：

## 2.2 系统设计规范
规范名	规范内容	规范优势	规范劣势	是否执行
文档集中	所有原理、特征、过程、结果、总结、计划集中于一个文档	集中的文档有利于增强项目的关联性，降低重复性的工作	单文档的维护难度极高，且限制了分布式设计的灵活	是
框架集中	所有设计的框架、示意图、结构图全部集中到一个文档	可以相互索引，提供高层次的设计，不用担心设计冲突	设计的可迁移性较差，阅读需要建立对应的目录	是
计划集中	所有的设计计划、实现的过程、分析的方法都需要集中到一个流程图	可以快速地基于顶层向各个子层进行辐射，不用担心计划分散且没有目标	需要进行实时地维护，计划层次划分需要清晰	是

## 2.3 算法设计规范

规范名	规范内容	规范优势	规范劣势	是否执行
明确原理	所有地算法都需要包含一份算法图解	可以清晰地获取算法地实现过程	需要深入理解算法地实现方法	是

## 2.4 软件设计规范
规范名	规范内容	规范优势	规范劣势	是否执行
明确功能区	每个桌面软件都需要明确每个窗口的功能区，并纳入到设计的框架里面	明确的功能区可以为后续的功能拓展提供稳定的添加区域，维持代码的稳定	降低灵活性	是

## 2.5 嵌软设计规范

规范名	规范内容	规范优势	规范劣势	是否执行
明确进程	程序运行的大循环中，每个进程的功能是明确的，并纳入框架说明	保持软件运行的时间可控，不会由于后续的添加而出现稳定性问题	需要建立完善的进程通信标准	是

## 2.6 FPGA设计规范

规范名	规范内容	规范优势	规范劣势	是否执行
明确层次	将各个功能划分到对应的层次并纳入到框架监测中	层次化的设计方便后期的系统封装	需要自上而下的全局设计能力，容易混乱	是

# 3 项目立意
## 3.1 项目目标
本项目的目标是基于ZYNQ及其他FPGA开发板，搭建一个集视频采集、处理、传输、显示为一体的综合开发平台。包含了整个控制链路，每个节点都需要不断地摸索确定，以确保最终能稳定地运行应用算法。
## 3.2 项目节点
时间	计划	实现	完成度
2023-06	搭建框架	完成主框架	完成
2023-07	构建初级平台	完成初级平台的搭建	完成
2023-08	搭建算法平台	算法开发平台的搭建	完成
2023-08	搭建系统仿真平台	在ubuntu上搭建系统仿真平台	完成
2023-09-01	完成指令配置功能	完成指令配置功能开发	进行中

## 3.3 项目发布
全部源码以仓库形式分享至GITHUB，FPGAPUBLISH，按照开发工具，划分为WIN和UBUNTU两大分支，结合博客和视频进行系统性的分享。确保整个设计的过程全程可见，提高项目的开源特性。

# 4 项目执行
所有的项目执行都应该在框架搭建完成的基础上，至于框架详见本项目的框架说明书.drawio;本节的详细执行内容，则详见本项目的计划说明书。本节负责规范项目的执行步骤，以实现标准化的产品输出。
## 4.1 PA端执行
算法端需要按照实际的需求进行设计，设计层次为模块级，主要的实现方法就是根据教程进行算法的移植及学习。由于算法不是常接触的部分，不具备构建复杂算法的能力。需要先从模块级的算法一个个理解，等各种基础的算法获取完毕，才能考虑算法的兼容级联。这个先在OCTAVE获得验证，然后再向嵌入式平台推广。中间还需要加入算法的仿真。如果有需要，可以使用HLS实现一些基础算法的转化。
执行流程	执行描述	是否启用
OCTAVE运行	在计算机上验证算法的原理，并验算结果	是
modelsim仿真	基于SV语言进行算法仿真，实现硬件迁移	是

## 4.2 PC端执行
PC端主要包括上位机的设计及延展，如WIN上位机和LINUX上位机。两个平台的维护需要更多的资源同步。界面设计按照一个简易的框架搭建。由于时间有限，暂时不考虑其他的设计平台。使用QT搭建各种嵌入式的设计框架，依托数据流进行控制，实现PC端响应嵌入式硬件的需求。

执行流程	执行描述	是否启用
确定设计界面	界面是上位机的基础单元，需求通过界面进行反应	是
实现逻辑驱动	完成界面设计后，驱动逻辑，使之可以调用相关的资源	是

## 4.3 PS端执行
PS端的算法主要是一个裸机的C语言程序，由于设备损坏，暂时无法驱动LINUX系统，后续可以考虑使用ZYNQ7010实现一个嵌入式LINUX的搭建，现在的计划依旧是使用裸机完成数据的转存及交互。裸机程序只需要按照C的执行循环即可实现多个功能的重复实现。

执行流程	执行描述	是否启用
申请主循环周期	在裸机程序中，申请一个短周期的执行区间	是
实现子循环功能	通过执行区间的反复运行实现子功能的逻辑	是

## 4.4 PL端执行
PL端是目前最熟悉的部分依赖工作经验，可以得到一定的加成。但是，由于PL端的设计要求也很高，不然达不到训练的效果，所以这个部分的执行流程也是最复杂的。这个流程需要进行不断地完善，以满足不断提高地设计需求。对于PL设计而言，面积、速度、功耗是底层三要素，上到下和下到上是两个基本方法。层次化和模块化是基本的要求。

执行流程	执行描述	是否启用
编写逻辑代码	实现对应的逻辑功能	是
实现逻辑仿真	对实现的逻辑功能进行预期验证	是
端口兼容验证	对端口进行兼容性处理，使之满足系统调用需求	是
实现系统仿真	对端口进行系统冲击仿真	是
在线调试验证	完成逻辑的在线信号在线调试确认	是
集成到子系统	将实现的核作为某个子系统的一部分进行集成	是

## 4.5 脚本自动化执行
大规模的设计和多次的设计往往需要依赖脚本对整个执行流程的简化。这一点在一个人的时候可以得到比较好的实现。目前已经搭建了一个个人的脚本自动化平台，主要依赖BAT+TCL或者SH+TCL，不同的操作系统都可以实现对应的功能。需要注意的是，对于脚本的开发需要注意一个原则，即先重复再开发。如果所有的流程都尝试脚本化，那将会消耗大量的时间。只需要针对重复次数达到10次的操作进行脚本化，才能均衡脚本化和设计之间的关系。一般而言，规范往往需要进行多次实施，也就更加需要自动化的控制。

执行流程	执行描述	是否启用
确定自动化需求	重复次数超10次的操作进行自动化标记	是
脚本实现简化	将操作进行脚本化缩短，以提高设计的效率	是

# 5 项目成果
## 5.1 应用成果
应用成果是指代可以进行应用的软件或者类似的产品。本项目的应用成果应该都发布于GITHUB，同时使用博客进行推广。

成果	描述	是否有链接
上位机	可以控制嵌入式数据的上位机，逐渐完善	是

## 5.2 知识拓展
整个项目涉及的知识广泛，都会总结到计划说明书的实现情况部分。本文档对产生的核心成果进行列举，以便快速访问。

成果	描述	是否有链接

## 5.3 思维拓展
设计中会接触到很多的设计方法，这些设计方法经过检验，会形成一些稳固的组合，通过将这些组合约束为可以执行的条目，就形成了可以执行的规范。这些规范的拓展可以有效增加设计的效率。而这些规范往往具备相似的特性，通过总结这些特性，可以提高思维的灵活性，进而得到更快的思维方式。

成果	描述	是否有链接
反重复思维	对重复操作敏感，寻求降低重复操作时间

# 6 结项总结